ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дорожный фонд реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район». Данная программа включает в себя работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Принятые меры в области обеспечения безопасности дорожного движения

за январь – декабрь 2018г.

1. В весенний период 2018 года выполнены работы по содержанию дорог общего пользования местного значения на территории МО «Онгудайский район». Объем затраченных средств – **417,00 тыс. руб**. Выполнены мероприятия:

* Расчистка дорожных покрытий от снежных валов
* Устранение колейности на дорожных покрытиях
* Уборка снега с дорожных покрытий шнекороторными снегоочистителями.
* Россыпь добавок песка
* Вывоз снежных валов

1. В весенний период времени выполнены следующие виды работ:

* Расчистка ледовых заторов в с. Онгудай – **48,00 тыс. руб.**
* Отвод ледяных заторов на мостовых переходах в с. Онгудай, Туэкта, Улита, Хабаровка, на общую сумму – **197,00 тыс. руб.**
* Устройство траншей для пропуска воды в с. Улита, Хабаровка -  **25,00 тыс. руб.**
* Устройство насыпей в местах подтопления по ул. Семенова в с. Онгудай – **9,00 тыс. руб.**

Объем затраченных средств по выполненным мероприятиям составил – **279,00 тыс. руб.**

1. Основной объем запланированных мероприятий был выполнен в летнее время:

* Ремонт дорог в с. Онгудай по ул. Зеленая, Каменная, Изумрудная, Дорожная, Ленина, Лесная, Верх-Катунская, Юбилейная, Победы, Мира, Первомайская, Космонавтов, Алтайская, Партизанская, Московская, Школьная, Онгудайская, Песчаная общей протяженностью 13 584 м., стоимость выполненных работ составила  **2 650,00 тыс.руб.**

Состав выполненных работ:

- Устройство поверхности и поперечного профиля с исправлением дефектов

- Уплотнение срезанного слоя поверхности дорог

- Устройство оснований и покрытий из щебенчатых смесей с уплотнением фракцией 20-40 мм.

- Устройство оснований и покрытий из щебенчатых смесей с уплотнением фракцией 5-20 мм.

- Устройство кюветов.

По ул. Ленина был произведен ремонт обочин с восстановлением асфальтового покрытия, а в районе д.с. «Орешек» было произведено устройство асфальтового покрытия на участке протяженностью 300 м.

* Отдельно устройство кюветов вдоль дорог было выполнено по ул. Юбилейная, Дорожная, Каянчинская, Зеленая, Кооперативная, протяженностью 310 м., стоимостью – **51,00 тыс. руб.**
* Был проведен ямочный ремонт по ул. Ленина, Семенова, Советская, протяженностью 300 м., стоимостью – **216,00 тыс. руб.**
* Так же выполнен ремонт дороги по ул. Заречной, Строителей с укладкой водопропускной трубы, протяженность отремонтированного участка дороги 510 м., стоимость – **480,00 тыс. руб.**
* Отремонтированы и смонтированы водопропускные трубы через р. Кургайра и по ул. Мира, Партизанская, Песчаная, Заречная, стоимость выполненных работ составила – **340,00 тыс. руб.**
* В целях отвода ливневых и талых вод был произведен комплекс работ по устройству дренажной системы водоотведения по ул. Семенова, Луговая, Проточная, была выполнена очистка существующих водоотводных канав, устройство новых и укладка 4-х водоропускных труб на общую сумму – **270,00 тыс. руб.**

1. Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений на территории МО "Онгудайский район"

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № ПР-287 от 20 февраля 2015 года в части принятия мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений, заключен муниципальный контракт на обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений на территории МО "Онгудайский район".

Устройство барьерных ограждений в с. Онгудай, ул. Советская (д.с. «Веселый городок»), ул. Победы ( начальная школа).

Протяженность барьерных ограждений составляет – 187 метров, стоимостью – **392,76** **тыс. руб.**

5. Так же были разработаны комплексные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения на территории МО «Онгудайский район», стоимость работ по муниципальному контракту составила **800,00 тыс. руб.**

6. Иные межбюджетные трансферты по заключенным соглашениям с сельскими поселениями муниципального образования "Онгудайский район" составили – **2 309,80 тыс. руб.**

**7.** Наработы по обеспечению имущества и земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения было затрачено – **138,00 тыс. руб.**