| Российская Федерация Республика Алтай Елинское сельское поселение сельская администрация |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Jолонын‾ јурт jеезези jурт администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ				         		               JОП

От 26.03.2018 г.                                   				                  № 10

с. Ело

Об утверждении Плана мероприятий  по обеспечению

безопасного ледохода и паводковых вод в 2018году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых хозяйственных  объектов  поселения  от воздействия паводковых вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 году (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Елинского сельского поселения                               В.Е.Абакаева

Приложение

к постановлению Главы

№  от 26.03.2018года

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по обеспечению безопасного пропуска ледохода и

паводковых вод в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить и провести заседания КЧС и ПБ по вопросу подготовки к пропуску паводковых вод | До 01 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2018 г. | До 01 апреля | Глава сельского поселения, Заместитель Главы сельской администрации |
|  | Наблюдение за уровнем воды работниками сельского поселения. Обеспечение ЕДДС района информацией о ледовой обстановке, прохождении ледохода и уровне воды в реках по телефонам ЕДДС: | С 1 апреля по 31 мая | Глава сельского поселения. |
|  | Уточнение зон вероятного затопления, населенные пункты, улицы, номера домов, количество населения, в том числе: дети, женщины, нетранспонтабельные, площадь подтопления, уровень воды при котором начинается подтопление. | До 30 марта | Заместитель Главы сельской администрации |
|  | Организация системы оповещения и связи на подтапливаемых и отсекаемых паводком территориях. | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Разработка мероприятия по накоплению и использованию резервов метериальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных весенниним половодьем в 2017 г. | До 30 марта | Экономист, бухгалтер |
|  | Представление сметы-заявки на необходимые силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС вызванных паводком | До 1 апреля | Экономист, бухгалтер |
|  | Организация проведения мероприятий по организации свободного прохода льда под мостами. | До 20 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Обеспечить своевременное освобождение от ледового поля опор мостов, заторопасные участки (раслиловка) | До 01 мая | Глава сельского поселения |
|  | Обследование дамб, берегоукреплений, защитных сооружений, гидротехнических сооружений, золо, шламоотвалов. | До 20 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Укрепление и ремонт берегоукреплений, гидротехнических сооружений | До 25 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Формирование состава сил и средств для проведения аварийно-восстановительных, спасательных и других неотложных работ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, в том числе с использованием мобилизационного резерва. Обеспечить и укомплектовать их необходимой техникой, материальными ресурсами, ГСМ, средствами индивидуальной защиты. | До 10 апреля | Э.Р.Тугудин, Глава сельского поселения |
|  | Проверка условий состояние скотомогильников в зонах вероятного подтопления. Акты проверок предоставить в отдел по делам ГО иЧС района. | До 15 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Очиститка русел рек по особо опасным участкам, сбросных каналов, труб гидротехнических сооружений. | До 25 апреля В течении паводка | Глава сельского поселения |
|  | Очистка кюветов, канав, ливневой канализаци, обеспечить водоотведение от жилых домов, зданий и сооружений. | До 10 мая | Глава сельского поселения |
|  | Принятие мер по предупреждению загрязнения рек, водоёмов, талых вод средствами и продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами | В течении паводка | Глава сельского поселения |
|  | Корректировка состава эвакокомиссии, уточнение силы и средства, привлекаемые для эвакуации населения на период паводка. | До 04 апреля | Глава сельского поселения |
|  | Разработка мероприятия, назначение ответственных лиц за оранизацию питания, медицинского обслуживания, эвакуацию населения из мест возможного подтопления. Оборудование пунктов временного размещения для населения. Организация медицинское обслуживание, питание, доставку продовольствия, предметов первой необходимости. | До 10 апреля | Заместитель Главы сельской администрации |
|  | Определение мест для временного размещения крупного рогатого скота и других животных. Создание необходимого запаса кормов, обеспечение охрану. | До 10 апреля | Заместитель Главы сельской администрации, глава сельского поселения |
|  | Определить порядок действия населения на подтапливаемых территориях, ознакомить население под роспись, выдать памятки по правилам поведения при подтоплении и порядке проведения эвакуации. | До 20 апреля | Главы сельских поселений |
|  | Проведение среди населения и учащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о поведении и действиях при ледоходе и прохождении паводковых вод. | До 28 марта | Глава сельского поселения |