| Российская Федерация Республика Алтай Онгудайское сельское поселение Сельская администрация 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина 11 тел: (38845) 22-6-53, факс: (38845) 22-3-43 e-mail: ongselsovet@mail.ru |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ондойдын jурт jеезези Jурт администрация 649440, Республика Алтай, Ондой аймак, Онгудай jурт, ул. Ленина 11 тел: (38845) 22-6-53, факс: (38845) 22-3-43 e-mail: ongselsovet@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                      JOП

от «29» декабря 2017 года                                                                          № 449

с.Онгудай

Об утверждении муниципальной программы

формирования современной городской среды

муниципального образования Онгудайское сельское

поселение «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Онгудайское сельское поселение на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденным постановлением Администрации Онгудайского сельского поселения от 26 декабря 2017 года № 449, Уставом муниципального образования Онгудайское сельское поселение, принятого решением сельского Совета депутатов от 29 сентября 2016 года № 23-1, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение на 2018-2022 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Онгудайский район» в разделе Онгудайское сельское поселение в сети «Интернет».

Глава Онгудайского сельского поселения:                                       Э.А.Тепуков

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Онгудайского сельского поселения

от « 29 » декабря 2017 г. № 450

(с изменениями от 27.04.2018 №148/1)

наименование муниципальной программы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

муниципального образования Онгудайское сельское поселение

«Формирование современной городской среды на территории Онгудайского сельского поселения на 2018-2022 годы»

наименование муниципального образования:

муниципальное образование Онгудайское сельское поселение

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 1 этап - 2018-2022 годы

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в муниципальном образовании Онгудайское сельское поселение.

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании Онгудайское сельское поселение (далее - муниципальное образование) за 3 года, предшествующих году начала реализации настоящей муниципальной программы:

В 2015 году к празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведен ремонт и обустройство территории на Мемориале Славы, увековечивающих память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

- реставрация стенда Героя Советского Союза Семенова Ивана Ильича в количестве 2 штук;

- работы по освещению памятника;

- реставрация плит с именами воинов;

- работы по ремонту и покраске скамеек;

- приобретение и укладка тротуарной плитки.

Общая сумма проведенных работ составила – 285,2тыс.руб.

С 2015 года созданы и обустроены 8 детских спортивных площадок, кроме этого построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

В 2016 году были проведены работы по укладке тротуарной плитки на центральной площади с. Онгудай. Устройство уличного освещения улиц: Советская и Ленина. Выполнен ремонт стелы на въезде в село Онгудай.

Ежегодно проводятся следующие работы по благоустройству:

- ремонт и содержание объектов уличного освещения;

- организация и содержание мест захоронения (огораживание кладбищ, вывоз сухого мусора);

- текущий ремонт детских площадок;

- текущий ремонт памятников и обелисков;

- изготовление табличек с наименованиями улиц и номеров домов;

- текущий ремонт площади;

- оформление центральной площади к Новому году (установка, украшение, уборка новогодней ели, освещение площади гирляндами, устройство снежного городка).

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Онгудайское сельское поселение:

1.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)

На территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение 10 многоквартирных дома, из них 1 дом признан аварийным. Количество проживающих в них - 2110 человека. Общая площадь многоквартирных домов составляет  7311,9 кв. м.

Полностью благоустроенных территорий многоквартирных домов нет.

2.Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.): по состоянию на 31 декабря 2017 года в муниципальном образовании площадь общественных территорий составляла 5536,2 кв. м. Площадь общественных территорий включает в себя:

- площадь Ленина с.Онгудай, ул. Советская, д.___ -1797 тыс.кв.м;

- парк культуры и отдыха с.Онгудай, ул.Советская, д___ - 1797 тыс.кв.м;

- Мемориал погибшим в ВОВ с.Онгудай, ул. Советская,95 – 3,34тыс.кв.м;

- памятник погибшим за установление Советской власти на Алтае с.Онгудай, ул.Советская, 74 – 0,58тыс.кв.м.;

- детские площадки – 2000 тыс.кв. м;

- кладбища – 35,20 тыс.кв. м.

II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Цель программы:

- повышение качества и комфорта проживания на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение.

Задачи программы:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования Онгудайское сельское поселение

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, в том числе:

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства дворовых территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение;

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства общественных территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение;

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства парков муниципального образования Онгудайское сельское поселение;

повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс. кв. м |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | Проценты, тыс. кв. м |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |

Паспорт муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории Онгудайского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

#### III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органов местного самоуправления муниципального образования Онгудайское сельское поселение в достижение результатов в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

К концу 2022 года будут достигнуты следующие результаты:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий – 
10 многоквартирных дома, 16,72 тыс.кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 100 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации): 2110 тыс.человек, 21,1 %.

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):

Прогнозируемая  площадь общественных территорий  (парков, скверов, набережных и т.д.) на 31 декабря 2022 года в муниципальном образовании составит 3,5 тыс.кв.м.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий составит 69,8 % или 98,5 тыс.кв.м.

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества таких территорий составит 30,2 % или 42,6 тыс.кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования:

Прогнозируемая численность населения муниципального образования на 1 января 2023 года – 12563 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, составляет 1,43 кв.м.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с Министерством регионального развития Республики Алтай на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение органов государственной власти Республики Алтай, высших должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5. Получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай.

6. Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

8. Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

9. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

#### IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

#### Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

#### V. Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования Онгудайское сельское поселение муниципальной программы в 2018 году

Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования муниципальной программы в 2018 - 2022 годы, представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе

VI. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы

С целью утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы в сроки не позднее 31 декабря 2017 года главой сельского поселения организован еженедельный контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования мероприятий по подготовке проекта указанной муниципальной программы.

Указанная муниципальная программа будет утверждена в срок не позднее 31 декабря 2017 года.

VII. Мероприятия, предусмотренные разделом 3.3 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр

Выполненные мероприятия:

а) приняты следующие муниципальные правовые акты:

постановление Администрации Онгудайского сельского поселения от 27 ноября 2017 года № 420 «Об урегулировании некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы», которым утверждены:

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы;

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству;

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству.

постановление Администрации Онгудайского сельского поселения от 14 августа 2017 года № 211 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

решение сельского Совета депутатов от 27 декабря 2017 г. № 31-3 «Об утверждении Правил благоустройства содержания и уборки территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай».

б) опубликован в установленные сроки (30 ноября 2017 года) проект муниципальной программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в период с 30 ноября 2017 года по 30 декабря 2017 года. Предложения и замечания принимались в письменном виде по установленной форме, обоснованность которых оценивались Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации Онгудайское сельское поселение от 24 ноября 2017 года № 71 (далее – Общественная комиссия).

Главой муниципального образования организован еженедельный контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования следующих мероприятий:

подготовка и утверждение не позднее 1 апреля 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в настоящую муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественных территорий;

по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года с учетом результатов общественного обсуждения настоящей муниципальной программы.

д) сформированы адресные перечни:

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2022 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2022 годов:

Адресный перечень парков нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2022 годов:

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления:

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение»

VIII. Особенности осуществления контроля реализации муниципальной программы в рамках формирования современной городской среды

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной программы созданы следующие комиссии:

межведомственная комиссия создана распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2017 года № 76-РГ;

Общественная комиссия создана распоряжением Администрации Онгудайского сельского поселения от 24 ноября 2017 года № 71.

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации настоящей муниципальной программы.

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, муниципальной программы. Такие предложения принимались по электронной почте, при личном приеме.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4  к настоящей муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

IX. Софинансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай

Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай согласно государственной программе Республики Алтай «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года № 217, составляет 726 760 600 рублей, в том числе:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов _________рублей;

благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай ________ рублей;

X. Механизм реализации муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Онгудайского сельского поселения.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

обустройство места выгула собак;

устройство ограждений;

устройство контейнерных площадок;

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы;

организация вертикальной планировки территории;

снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

устройство пандуса.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 2 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении 
№ 6 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы (приложение № 1 к постановлению Администрации Онгудайского сельского поселения от 27 ноября 2017 года № 420 «Об урегулировании некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы»).

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» на 2017 год, представлен в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включение в настоящую муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству, регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству (приложение № 2 к постановлению Администрации Онгудайского сельского поселения от 27 ноября 2017 года № 420 «Об урегулировании некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы»).

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержден постановлением Администрации Онгудайского сельского поселения от 14 августа 2017г №211. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включение в настоящую муниципальную программу парков регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству (приложение № 3 к постановлению Администрации Онгудайского сельского поселения от 27 ноября 2017 года № 420 «Об урегулировании некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы»).

Сведения о подпрограммах муниципальной программы представлены в приложении № 10 к настоящей муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

формирование современной

городской среды

муниципального образования

Онгудайское сельское поселение

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Онгудайское сельское поселение»

на 2018-2022 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение на 2018-2022г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели. |
| Подпрограммы Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение в 2018 году Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение в 2018 году Повышение уровня благоустройства парков муниципального образования Онгудайское сельское поселение в 2018 году Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение в 2018 году |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта жизни на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, в том числе: Обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства дворовых территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства общественных территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства парков муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели программы | N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., тыс. кв. м 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий Проценты 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) Проценты 4. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий Га 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий Проценты, тыс. кв. м | 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Кв. м 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу Проценты, рубли 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Чел./часы 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу Проценты, рубли 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Чел./часы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21843,10 тыс. рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 6442,10 тыс. рублей; благоустройство общественных территорий 13260,00 тыс. рублей; благоустройство парков 545,4тыс.рублей; проектирование и государственная экспертиза 1595,6 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета (справочно) 16746,79 тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год - 0 тыс.рублей 2019 год – 4186,7 тыс.рублей 2020 год – 4186,7 тыс.рублей 2021 год – 4186,7 тыс.рублей 2022 год – 4186,7 тыс.рублей; средства республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 3844,35 тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год – 387,23 тыс.рублей; 2019 год – 1152,37 тыс.рублей; 2020 год – 1152,37 тыс.рублей; 2021 год – 1152,37 тыс.рублей. средства бюджета муниципального образования 744,20 тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год – 76,36 тыс.рублей; 2019 год – 222,47 тыс.рублей; 2020 год – 222,47 тыс. рублей; 2021 год – 222,47 тыс.рублей. за счет средств иных источников 507,76 тыс.рублей (справочно), в том числе по годам: 2018 год – 31,91 тыс.рублей; 2019 год – 265,20 тыс.рублей; 2020 год – 128,84 тыс.рублей; 2021 год – 81,81 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий - 10, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 10 тыс. кв. м; обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 100%; обеспечение в 2022 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 15%; обеспечение благоустройства к 2022 году не менее 5 общественных территорий; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 3,5 га; |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

формирования современной городской

среды муниципального образования

Онгудайское сельское поселение «Формирование

современной городской среды на

территории муниципального образования

Онгудайское сельское поселение»

на 2018-2022годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» на 2018 - 2023 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. | - | 3; 6,9 | 3; 4,8 | 3; 4,27 | 1; 0,7 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | - | 41,3 | 28,7 | 25,5 | 4,2 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | - | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,01 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | Ед. | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | Га | 4,1 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 0,6 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | Проценты, тыс.кв.м. | 42,7 4,1 | 24,0 2,3; | 16,7 1,6 | 10,4 1 | 5,5 0,6; |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 58,6 |  |  |  |  |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  | 2; 38000 | 2; 38000 | 2; 38000 | 2; 12800 |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  | 636 | 636 | 636 | 636 |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  | 5; 96000 | 5; 96000 | 5; 96000 | 5; 32000 |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  | 28 | 28 | 28 | 28 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 | 2018-2022 годы |
| Муниципальная программа формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение на 2019 год | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели | всего: |  |  |  |  | 21845,10 |
|  |  | бюджет муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 801 | 0503 | 1200000000 | 244 | 744,20 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 3844,35 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 16746,79 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 507,76 |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели | всего |  |  |  |  | 6442,10 |
|  |  | бюджет муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 801 | 05 03 | 1210000000 | 244 | 193,26 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 644,21 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 5475,79 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 128,84 |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели | всего |  |  |  |  | 13260,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 801 | 05 03 | 1230200001 | 244 | 397,80 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 1326,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 11271,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 265,20 |
| Основное мероприятие 3 Обустройство парка | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели | всего |  |  |  |  | 545,40 |
|  |  | бюджет муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 801 | 05 03 | 1250300001 | 244 | 76,36 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 387,23 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 81,81 |
| Основное мероприятие 4 Проектирование и государственная экспертиза | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели | всего |  |  |  |  | 1595,6 |
|  |  | бюджет муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 801 | 05 03 | 1250300001 | 244 | 76,78 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 1486,91 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно) | 801 | 0503 | 02109R5550 | 244 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 31,91 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение на 2018 - 2022 годы

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1.1 | Размещение в ГИС ЖКХ муниципальной программы по благоустройству на 2018-2022 | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 01 июня 2018 г. |
| 1.2 | Утверждение дизайн-проектов обустройства парка | Контрольная точка результата | Администрация города муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 июня 2018 г. |
| 1.3 | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2018 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата |  | 1 мая 2018 г. |
| 1.4 | Предоставление субсидии на благоустройство парка | Контрольная точка результата |  | 1 июня 2018 г. |
| 1.5 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства парка | Контрольная точка результата | Администрация Онгудайского сельского поселения | 1 июля 2018 г. |
| 1.6 | Завершение работ по благоустройству парка | Контрольная точка результата |  | 1 октября 2018 г. |
| 1.7 | Предоставление на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 1 ноября 2018 г. |
| 1.8 | Отбор дворовых территорий, общественных территорий, парка для включения в муниципальную программу на 2019 год | Контрольная точка результата | Администрация Онгудайского сельского поселения | 15 ноября 2018 г. |
| 1.9 | Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг. МО Онгудайское сельское поселение | Контрольная точка результата |  | 1 декабря 2018 г. |
| 2019 год |
| 2.1 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 марта 2019 г. |
| 2.2 | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2019 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата |  | 1 мая 2019 г. |
| 2.3 | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата |  | 1 июня 2019 г. |
| 2.4 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 июля 2019 г. |
| 2.5 | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата |  | 1 октября 2019 г. |
| 2.6 | Предоставление на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 1 ноября 2019 г. |
| 2.7 | Отбор дворовых территорий, общественных территорий, парка для включения в муниципальную программу на 2020 год | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 15 ноября 2019 г. |
| 2.8 | Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг. МО Онгудайское сельского поселения | Контрольная точка результата |  | 1 декабря 2019 г. |
| 2020 год |
| 3.1 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 марта 2020 г. |
| 3.2 | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2020 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата |  | 1 мая 2020 г. |
| 3.3 | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата |  | 1 июня 2020 г. |
| 3.4 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 июля 2020 г. |
| 3.5 | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата |  | 1 октября 2020 г. |
| 3.6 | Предоставление на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 1 ноября 2020 г. |
| 3.7 | Отбор дворовых территорий, общественных территорий, парка для включения в муниципальную программу на 2021 год | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 15 ноября 2020 г. |
| 3.8 | Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг. МО Онгудайское сельское поселение | Контрольная точка результата |  | 1 декабря 2020 г. |
| 2021 год |
| 4.1 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 марта 2021 г. |
| 4.2 | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2021 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата |  | 1 мая 2021 г. |
| 4.3 | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата |  | 1 июля 2021 г. |
| 4.4 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 июня 2021 г. |
| 4.5 | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата |  | 1 сентября 2021 г. |
| 4.6 | Предоставление на конкурс по отбору в 2021 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 1 ноября 2021 г. |
| 4.7 | Отбор дворовых территорий, общественных территорий, парка для включения в муниципальную программу на 2022 год | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 15 ноября 2021 г. |
| 4.8 | Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг. МО Онгудайское сельское поселение | Контрольная точка результата |  | 1 декабря 2021 г. |
| 2022 год |
| 5.1 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 марта 2022 г. |
| 5.2 | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2022 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата |  | 1 мая 2022 г. |
| 5.3 | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата |  | 1 мая 2022 г. |
| 5.4 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 июня 2022 г. |
| 5.5 | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата |  | 1 сентября 2022 г. |
| 5.6 | Предоставление на конкурс по отбору в 2022 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 1 ноября 2022 г. |
| 5.7 | Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг. МО Онгудайское сельское поселение | Контрольная точка результата | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 1 декабря 2022 г. |
| 5.8 | Подготовлен итоговый отчет реализации программы | Контрольная точка результата |  | 25 января 2023 г. |
| 5.9 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | Контрольная точка результата |  | 10 февраля 2023 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 2018 год | 2022 год | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 10, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 316,72 тыс.кв.м; обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 100 %; обеспечение в 2022 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 100 %; | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование адресного перечня дворовых территорий; утверждение дизайн-проектов дворовых территорий; предоставление субсидий товариществам собственников жилья, управляющим организациям на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 2018 год | 2022 год | обеспечение благоустройства ежегодно не менее 3-х общественных территорий; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 3,5 га; увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 100 %; увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 1,43 кв.м на 1 жителя, с учетом роста количества жителей; | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование перечня общественных территорий; утверждение дизайн-проектов общественных территорий; отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий; приемка работ по благоустройству общественной территории | количество благоустроенных общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства парков муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство парков | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселени | 2018 год | 2022 год | обеспечение благоустройства парка культуры и отдыха | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование перечня парков; утверждение дизайн-проекта парка; отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству парка; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству парка; приемка работ по благоустройству парка | количество благоустроенных общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| Задача 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Онгудайское сельское поселение |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Онгудайское сельское поселение | 2018 год | 2022 год | обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 2%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 21 чел. / час ежегодно; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 5%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 28 чел. / час ежегодно | принятие необходимых нормативных правовых актов; сбор предложений по благоустройству дворовой территории; обсуждение дизайн-проектов дворовых территорий; обеспечение финансового участия; обеспечение трудового участия; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории; доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории; |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» 
на 2018 - 2022 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в ценах 1 кв. 2017 г., рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
|  | Ремонт дворовых проездов | м2 | 1 471,00 |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | шт. | 1 873,00 |
|  | Установка скамеек | шт. | 8 437,00 |
|  | Установка урн | шт. | 3 228,00 |
|  | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий |
|  | Оборудование детских и спортивных площадок | м2 | 164,00 |
|  | Оборудование автомобильных парковок | м2 | 1 422,00 |
|  | Озеленение дворовой территории | м2 | 253,00 |
|  |  | шт. | 3 323,00 |
|  | Обустройство места выгула собак | м2 | 180,61 |
|  | Устройство ограждений | м | 1 402,45 |
|  | Устройство контейнерных площадок | площадка на 1 контейнер | 19 841,00 |
|  | Ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы | 6 м. п. | 23 876,00 |
|  | Организация вертикальной планировки территории | 100 м2 | 1310,00 |
|  | Снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 100 м3 | 21 209,14 |
|  | Устройство пандуса | шт | 6 055,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Онгудайское сельское поселение» 
на 2018 - 2022 годы

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

## ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к муниципальной программе

формирования современной городской

среды муниципального образования

Онгудайское сельское поселение «Формирование

современной городской среды на

территории муниципального образования

Онгудайское сельское поселение»

на 2018-2022годы

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК

И ФОРМЫ ТРУДОВОГО И ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ

УКАЗАННЫХ РАБОТ

### I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение «Формирование современной  городской среды муниципального образования Онгудайское сельское поселение» на 2018-2022 гг.

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

### II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их

подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в муниципальное образование Онгудайское сельское поселение (далее – Сельское поселение) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Ленина, 11, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Сельское поселение в течение 5-ти дней со дня их получения размещает указанные материалы  на официальном сайте муниципального образования Онгудайское сельское поселение» в сети «Интернет (далее - сайт).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9

к муниципальной программе

формирования современной городской

среды муниципального образования

Онгудайское сельское поселение «Формирование

современной городской среды на

территории муниципального образования

Онгудайское сельское поселение»

на 2018-2022годы

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОНГДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОНГУДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ

### I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

### II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее - МКД);

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае, если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Муниципальное образование Онгудайское сельское поселение» (далее – Сельское поселение). Сельское поселение в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Общественная комиссия).

7. Сельское поселение обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 22 ноября 2017 года.

### III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

8. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования Онгудайское сельское поселение от 24.11.2017 № 71(далее – Общественная комиссия) организует методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.

9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 1 апреля 2018 года

10. При рассмотрении Проектов члены Общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при неустранеии которых Проект не сможет быть реализован, а также сроки устранения замечаний.

11. Доработанный Проект в установленный срок направляется для утверждения.

IV. Утверждение Проектов

12. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, утверждается Общественной комиссией.

13. Решение об утверждении Проекта принимается не позднее 15 июня 2018 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии.

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются на сайте в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.