| Российская Федерация Республика Алтай Онгудайское сельское поселение Сельская администрация |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ондойдын jурт jеезези Jурт администрация | Российская Федерация Республика Алтай Онгудайское сельское поселение Сельская администрация |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ондойдын jурт jеезези Jурт администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ		  				            JАКААН

От 02.02. 2017 г.	                                                                                       № 06

с. Онгудай

О подготовке к весеннему паводку

В зимний период 2016-17 годов количество осадков превысило среднегодовую норму. В случае интенсивного таяния снега возможны подтопления жилых домовладений.

1.   В целях предотвращения несчастных случаев с людьми, гибели домашнего скота, разрушения жилых строений, необходимо принять необходимые меры согласно плану мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году (приложение №1)

2. Рекомендовать руководителю АУ РА «Онгудайлес» Гончар С.Г. на период паводка иметь запас пиломатериала (доска обрезная 40-50мм) в количестве 3-5 куб.м.

4. 10 февраля 2017 г. провести заседание КЧС, где заслушать состояние выполнения настоящего распоряжения.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения.

Глава Онгудайского  сельского поселения                                    Э.А.Тепуков

Приложение № 1

К распоряжению Главы МО Онгудайское сельское поселение

От 02.02.2017 г. № 06

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории Онгудайского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и провести заседания КЧС и ПБ по вопросу подготовки к пропуску паводковых вод | До 11.02.2017 г. | Бабыкова С.А. |
| 2 | Определить возможные места ледовых заторов | До 10.02.2017 г. | Матрашев Д.П. |
| 3 | Произвести чернение рек Урсул и Онгудайка | До 10.03.2017 г. | Матрашев Д.П. |
| 4 | Уточнить сведения по списочной численности проживающих, проверить наличие карт или планов схем размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов, сведения о местах проживания престарелых граждан, требующих первоочередной помощи, маршруты эвакуации | До 10.03.2017 г. | Бодуева О.Н. Сомоев Э.А. Ойнчинова Э.С. |
| 5 | Определить и подготовить к работе пункты временного размещения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых участков местности, уточнить маршруты эвакуации | До 15.03.2017 г. | Бабыкова С.А. |
| 6 | Создать запасы продуктов питания, фуража, ГСМ, запасов медикаментов | До 10.02.2017 г. | Бабыкова С.А. |
| 7 | Провести предпаводковое обследование и необходимые работы по укреплению заградительных дамб и других гидротехнических сооружений | До 01.04.2017 г. | Матрашев Д.П. |
| 8 | Проверить готовность плавательных средств для проведения спасательных работ и эвакуации | До 01.03.2017 г. | Матрашев Д.П. |
| 9 | Провести работу с населением по заблаговременному отселению, эвакуации материальных ценностей и страхованию имущества, а также правилах поведения при угрозе подтопления | До 01.04.2017 г. | Ойнчинова Э.С. |
| 10 | Организовать мониторинг состояния временных защитных сооружений (дамб) на паводковый период | До 01.04.2017 г | Матрашев Д.П. |
| 11 | Организовать временные водомерные посты, организовать мониторинг складывающейся паводковой обстановки | До 25.03.2017 г | Матрашев Д.П. |
| 12 | Принять необходимые меры по подготовке к паводку эпидемически значимых объектов канализации, выгребных ям, дворовых и общественных уборных, полигонов бытовых отходов, скотомогильника. Обратить внимание на состояние навозохранилищ, складов ГСМ, несанкционированных свалок | До 25.03.2017 г | Ойнчинова Э.С. |
| 13 | Обеспечить создание материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе и на проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий | До 01.03.2017 г | Бабыкова С.А. Чичинова Н.В. |
| 14 | Обеспечить наличие необходимых сил и средств для своевременного сбора и вывозки мусора и отходов к местам утилизации | С 01.04.2017 г. | Сойтошева Л.В. |
| 15 | Провести детальное информирование граждан, находящихся в зонах затопления | До 01.04.2017 г. | Бодуева О.Н. Ойнчинова Э.С. Монголова Л.В. |
| 16 | Организовать наблюдательные пункты из числа местных жителей, заключить с ними договор об оперативной информации состояния рек Урсул и Онгудайка | До 01.03.2017 г | Бабыкова С.А. |
| 17 | Подготовить письмо в отдел внутренних дел с просьбой организовать дежурство сотрудников ОВД в зоне затопления с целью недопущения краж имущества эвакуированных граждан | До 01.03.2017 г | Бабыкова С.А. |