| Российская Федерация Республика Алтай Онгудайский район Нижне- Талдинское сельское поселение |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ондой аймак Алтыгы- Талдунын jурт jеезези |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ				         		           JОП

От   «  22 » 03. 2016 г.                                   				            № 13

с. Нижняя Талда

Об  утверждении плана мероприятий

по обеспечению безопасного ледохода

и паводковых вод в 2016 г.

В целях своевременного осуществления мер  по пропуску ледохода и паводковых вод, предотвращению гибели людей и животных, защиты материальных ценностей в паводковый период 2016 года на территории  по Нижне- Талдинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2016 году (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижне –Талдинского сельского поселения                                   Д.Я.Кохоев

Приложение

к постановлению Главы Нижне –Талдинского

сельского поселения от  22.03.2016 г. г. № 13

План мероприятий

по обеспечению безопасного пропуска ледохода

и паводковых вод в 2016 году.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод. | До 1 апреля | Глава сельского поселения. |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2016 г | До 1 апреля | Глава сельского поселения, Заместитель главы сельской администрации. |
| 3 | Наблюдение за уровнем воды работниками сельского поселения. Обеспечение ЕДДС района информацией о ледовой обстановке, прохождении ледохода и уровне воды в реках по телефонам ЕДДС. | С 1 апреля по 31 мая | Глава сельского поселения Заместитель главы сельской администрации |
| 4 | Уточнение зон вероятного затопления улицы, номера домов, количество населения, в том числе: дети, женщины, нетранспортабельные, площадь подтопления, уровень воды при котором начинается подтопление. | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
| 5 | Организация системы оповещения и связи на подтапливаемых и отсекаемых паводком территориях. | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
| 6 | Разработка мероприятия по накоплению и использованию резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных весенним половодьем в 2016 г. | До 1 апреля | Экономист, Гл. бухгалтер. |
| 7 | Представление сметы – заявки на необходимые силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС вызванных паводком. | До 1 апреля | Экономист, Гл. бухгалтер |
| 8 | Организация проведения мероприятий по организации свободного прохода льда под мостами. | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
| 9 | Обеспечить своевременное освобождение от ледового поля опор мостов, затороопасные участки (распиловка) | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
| 10 | Обследование дамб, берегоукреплений, защитных сооружений, гидротехнических сооружений. | До 15 апреля | Глава сельского поселения |
| 11 | Укрепление и ремонт берегоукреплений, гидротехнических сооружений. | До 15 апреля | Глава сельского поселения |
| 12. | Формирование состава сил и средств для проведения аварийно- восстановительных, спасательных и других неотложных работ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, в том числе с использованием мобилизационного резерва. Обеспечить и укомплектовать их необходимой техникой, материальными ресурсами, ГСМ, средствами индивидуальной защиты. | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
| 13. | Организация проведения санитарно- гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль их выполнения.. | До 15 апреля | Глава сельского поселения Ветврач сельского поселения. |
| 14 | Очистка русел рек по особо опасным участкам, сбросных каналов, труб гидротехнических сооружений. | В течении паводка | Глава сельского поселения |
| 15 | Очистка кюветов, канав, ливневой канализации, обеспечить водоотведение от жилых домов, зданий и сооружений. | До 15 апреля | Глава сельского поселения |
| 16 | Принятие мер по предупреждению загрязнения рек, водоемов, талых вод средствами и продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами. | В течении паводка | Глава сельского поселения |
| 17 | Корректировка состава эвакокомиссии, уточнение силы и средства, привлекаемые для эвакуации населения на период паводка. | До 1 апреля | Глава сельского поселения |
| 18 | Разработка мероприятия назначение ответственных лиц за организацию питания, медицинского обслуживания, эвакуацию населения из мест возможного подтопления. Оборудование пунктов временного размещения для населения. Организация медицинское обслуживание, питание, доставку продовольствия, предметов первой необходимости. | До 1 апреля | Заместитель Главы сельской администрайции |
| 19 | Определение мест для временного размещения крупного рогатого скота и других животных. Обеспечение кормами и ветеринарным обслуживанием. | До 1 апреля | Глава сельского поселения. Ветврач сельского поселения |
| 20 | В населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления, заблаговременное проведение мероприятий по исключению взрывов и возгораний при затоплении ( прекращение подачи электроэнергии, и т.п.), а также появление других факторов; по подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов, создание инертных материалов; по подготовке локализации аварий на коммунально – энергетических сетях; по сохранности материальных средств. | До 21 04. 2016 г. | Глава сельского поселения |
| 21 | Планирование и организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановки в период половодья. | На период прохождения паводковых вод. | Глава сельского поселения Заместитель главы сельской администрации |