|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  **Муниципальное образование**  **«Онгудайский район»**  **Совет депутатов района**  **(аймака**) | герб сканирование | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Муниципал Тозолмо**  **«Ондой аймак»**  **Аймактын депутаттар**  **Соведи** |

**ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е Ч Е Ч И М**

15.06.2022 г. № 34-4

**с. Онгудай**

Об итогах прохождения отопительного

периода 2021-2022 гг. и планах по подготовке

к следующему отопительному периоду

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай, Совет депутатов района (аймака) **РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению информацию о прохождении отопительного периода 2021-2022 гг., и планах по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ к следующему отопительному сезону.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета  депутатов района (аймака) | А.Ы. Тысов |

Приложение к решению

№34-4 от 15.06.2022 г.

**Информация**

**о прохождении отопительного сезона 2021-2022 гг.**

**на территории МО «Онгудайский район»**

В муниципальном образовании «Онгудайский район» подготовка к отопительному сезону велась в соответствии с распоряжением № 241-р от 17 мая 2021 г.« О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования «Онгудайский район».

Создана комиссия по контролю над подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 гг.

**В рамках подготовки к отопительному сезону 2021-22 гг. объектов ЖКХ и социальной сферы были запланированы и проведены технические мероприятия по объектам ЖКХ:**

-по 5 котельным: чистка боровов, побелка, покраска, промывка систем отопления – работы на сумму 350,4 тыс.руб. проведены за счет собственных средств МУП.

**По социальным объектам:**

- Боочинская СОШ, капитальный ремонт котельного оборудования -362,5 т.р. (демонтаж и монтаж участка газохода от дымососа до дымовой трубы, монтаж дымососа, установка датчиков температуры уходящих газов, монтаж частотных преобразователей);

- Елинская СОШ – циркуляционный насос – 12,0 тыс.руб.

- Теньгинская СОШ – приобретение котельного оборудования – 393,0 тыс.руб.

На общую сумму 759,94 тыс.рублей.

Технические мероприятияобъектов образования по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г. проведены силами хозгруппы отдела образования.

**Паспорт готовности** объектов ЖКХ и объектов социальной сферы муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 годов получен 08 ноября 2021 года.

**Отопительный сезон** начался 18 сентября 2021 года, з**авершен** 15 мая 2022 г. и составил 240 дней (2020-21 гг - 213 дней).

**Наличие нормативного запаса топлива.**

Потребность в топливе на отопительный сезон 2021-2022 гг. и Нормативный расход угля утвержден в разрезе каждого объектов в образовательных организациях, и в разрезе каждой котельной МУП «Тепловодсервис».

Финансовые средства на приобретение топлива в бюджете района на 2021-2021 гг. предусмотрены в полном объеме.

Потребность угля в общеобразовательных организациях Онгудайского района на прохождение отопительного периода составляет 3655 тонн.

Потребность угля МУП «ТеплоВодСервис» составляет 2040 тонн.

Расход угля за весь отопительный период составил 1690 тонн. Экономия угля по сравнению с предыдущим отопительным периодом за счет качества на 350 тонн.

Объекты теплового хозяйства в отопительном периоде работали штатном режиме. За время прохождения отопительного сезона 2021-2022 гг. серьезных аварий на объектах теплоснабжения, повлекших за собой длительного отключения систем теплоснабжения и возникновения чрезвычайных ситуаций, допущено не было.

На момент начала сезона кредиторская задолженность МУП ТеплоВодСервис составляла 10601531 руб. 75 копеек. Задолженность образовалась с момента создания предприятия с 2019 года;

- неоплаченные налоги на сумму 2290775,59 рублей ;

- задолженность перед поставщиками составляла 4148200,00 рублей;

- задолженность перед АО Алтайэнергосбыт составляло 3941189,16 рублей;

На данный момент, по окончанию сезона в МУП ТепловодСервис отсутствует кредиторская задолженность. Полностью погашены задолженности и текущие платежи перед поставщиками, электроэнергия и налоги. Имеется текущая задолженность по налогам в размере 356795,23 рублей.

Предприятие пришло к положительному результату благодаря поддержки Администрации МО «Онгудайский район», была предоставлена субсидия на оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности организации в размере 5000 000,00 рублей, где все денежные средства были взысканы ФССП по Онгудайскому району и УФНС (инкассовое поручение). Доход предприятия за время отопительного сезона составил 22005051,65 руб.

Активно ведётся работа по взысканию дебиторской задолженности.

Не имеются авансовые платежи перед бюджетными организациями.

**Капитальный ремонт** на объектах тепло- и водоснабжения в 2021 году проводился в рамках **Подпрограммы** " Развитие жилищно-коммунального комплекса" муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения в муниципальном образовании «Онгудайский район».

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг предоставлены Министерством регионального развития Республики Алтай 3,062 803 млн. руб., с местного бюджета в рамках софинансирования было выделено 62,5 тыс. рублей, итого было выделено 3,125303 млн. рублей.

На которые были проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай от котельной № 4 по ул. Космонавтов, 84 до до МКД по ул. Рабочая, 15 (225м);-1390,6 тыс.руб.

- Капитальный ремонт водопровода от скважины по ул. Ленина, 16 до котельной по ул. Ленина, 14а в с. Онгудай (200м);- 237,6 тыс.рублей

- Капитальный ремонт водопровода от колодца по ул. Онгудайская, 4 до колодца у дома по ул. Онгудайская,21 в с. Онгудай (250м);- 370,4 тыс.рублей

- Капитальный ремонт водопровода от колодца по ул. Рабочая, 20 до колодца у котельной по ул. Рабочая, 15 в с. Онгудай (60м);- 93,3 тыс.рублей

- Капитальный ремонт водопровода по ул. 60 лет Победы в с. Боочи (16м);- 109,6 тыс.рублей

- Капитальный ремонт водопровода от колодца у котельной № 3 по ул. Зеленая до колодца у дома по ул. Дорожная, 7 в с. Онгудай (160м); - 196,5 тыс.рублей

- Капитальный ремонт водопровода от колодца по ул. Энергетиков,6 до колодца по ул. Энергетиков,13 в с. Онгудай (150м); - 161,6 тыс.рублей

- Капитальный ремонт водопровода от колодца по ул Алтайская, 48а до колодца у дома по ул. Алтайская,50 в с. Онгудай (66м); - 55,5 тыс.рублей

- Поставка водогрейного твердотопливного котла, в рамках проведения капитального ремонта котельной, расположенной по адресу РА с.Онгудай ул.Заречная40а-510,2 тыс.рублей;

Из средств местного бюджета и дотации на сбалансированность направлено:

* на подготовку к отопительному периоду объектов теплоснабжения -715,3 тыс.рублей проведение текущего ремонта следующих объектов:
* в котельной №1 по ул.Ленина,14а в с.Онгудай (ремонт , замена колосников, ремонт опоры валов поворотных колосников топки котла, демонтаж и монтаж вентиляторов поддува) -253,5 тыс.рублей,
* Пристройка части здания котельной по ул.Заречная,38 в с.Онгудай-246,5 тыс.рублей, для установки резервного котла,
* приобретение скважинные погружные насосов типа ЭЦВ 5-15-98-215,3тыс.рублей;

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ, расположенных на территории муниципального района, к устойчивой работе в отопительный период, распоряжением Главы района (аймака) от 31.05.2022 г. № 411-р утверждены меры по подготовке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2022 - 2023 годов.

По подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону Министерством регионального развития РА и муниципальным образованием выделены Субсидия на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения и водоотведения размере 965,408 тыс.руб. (втч региональный бюджет 946,1 тыс. руб., местный бюджет -19,308 тыс.руб.). Средства планируются направить на ремонтные работы котельной №2 ул.Советская, 99: теплотрассы длиной 55 м. , замена газо-воздушной части котельного оборудования.

Планируется проведение ремонтных работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону согласно, плана технических мероприятий. МУП «ТеплоВодСервис» планирует затратить 443,77 тыс. рублей собственных средств на ремонтные работы, по 5 котельным в с. Онгудай:

- чистка боровов;

- побелка;

- промывка систем отопления;

- покраска.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду планируется завершить до 15.09.2022 года.

По объектам социальной сферы на 2022 год запланировано:

Приобретение и установка котлов в школах : Купчегень СОШ – 429,0 тыс.руб., Шашикман СОШ – 576,0 тыс.руб., Куладинская СОШ – 576,0 тыс.руб.

Сформировать аварийный запас по социальным объектам на 2022-2023 гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_