|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  **Муниципальное образование**  **«Онгудайский район»**  **Совет депутатов района**  **(аймака**) | герб сканирование | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Муниципал Тозолмо**  **«Ондой аймак»**  **Аймактын депутаттар**  **Соведи** |

**СОРОКОВАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е Ч Е Ч И М**

21.06.2023 г. № 40-5

**с. Онгудай**

Об итогах прохождения отопительного

периода 2022-2023 гг. и планах по подготовке

к следующему отопительному периоду

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай, Совет депутатов района (аймака) **РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению информацию о прохождении отопительного периода 2022-2023 гг., и планах по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ к следующему отопительному сезону.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета  депутатов района (аймака) | А.Ы. Тысов  Приложение  к решению сессии №40-5  от 21.06.2023 г.  **Информация**  **о прохождении отопительного сезона 2022-2023 гг.**  **на территории МО «Онгудайский район»**  В муниципальном образовании «Онгудайский район» подготовка к отопительному сезону велась в соответствии с распоряжением № 241-р от 17 мая 2022 г.« О подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования «Онгудайский район».  Создана комиссия по контролю над подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 гг.  **В рамках подготовки к отопительному сезону 2022-23 гг. объектов ЖКХ и социальной сферы были запланированы и проведены технические мероприятия по объектам ЖКХ:**  -по 5 котельным: чистка боровов, побелка, покраска, промывка систем отопления – работы на сумму 493,7 тыс.руб. проведены за счет собственных средств МУП.  **Паспорт готовности** объектов ЖКХ и объектов социальной сферы муниципального района к отопительному периоду 2022-2023 годов получен 06 октября 2022 года.  **Отопительный сезон** начался 16 сентября 2022 года, завершен 15 мая 2023 г. и составил 241 день (объекты соц. сферы отапливались до 31.05) (2021-22 гг - 240 дней).  Тариф на тепловую энергию – 4 168,53 рублей за Гкал.  **Наличие нормативного запаса топлива.**  Потребность в топливе на отопительный сезон 2022-2023 гг. и Нормативный расход угля утвержден в разрезе каждой котельной МУП «Тепловодсервис».  Потребность угля МУП «ТеплоВодСервис» составляет 2040 тонн.  Расход угля за весь отопительный период составил 1895 тонн. Экономия угля 145 тонн.  Объекты теплового хозяйства в отопительном периоде работали штатном режиме. За время прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. серьезных аварий на объектах теплоснабжения, повлекших за собой длительного отключения систем теплоснабжения и возникновения чрезвычайных ситуаций, допущено не было.  На момент начала сезона кредиторская задолженность МУП ТеплоВодСервис составляла 517 694 руб. На данный момент, по окончанию сезона в МУП «ТепловодСервис» отсутствует кредиторская задолженность. Полностью погашены задолженности и текущие платежи перед поставщиками, электроэнергия и налоги.  **Капитальный ремонт** на объектах тепло- и водоснабжения в 2022 году проводился в рамках **Подпрограммы** " Развитие жилищно-коммунального комплекса" муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения в муниципальном образовании «Онгудайский район».  Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг предоставлены Министерством регионального развития Республики Алтай 946 100 руб., с местного бюджета в рамках софинансирования было выделено 946,1 тыс. рублей, итого было выделено 965 408,16 рублей.  На которые были проведены следующие мероприятия:  - Капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай по ул. Советская, 99 б, от здания котельной №2 до колодца расположенного у МКД по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 99 (67 м.) **609 579,60 руб.**  - В котельной № 2 в с. Онгудай по ул. Советская, 99 б. установлено оборудование (Дымосос ДН 6,3х1500, частотный преобразователь для дымососа, частотный преобразователь вентилятора, датчики температуры уходящих газов, золоуловитель ЗУ 1-2, рама золоуловителя ЗУ 1-2, заменен Газоход, воздуховод,) на сумму **355 828,56 руб.**  Также за прошедший период все котельные оформлены в собственность муниципального образования и переданы в оперативное управление МУП «ТеплоВодСервис». На сегодняшний день ведутся работы по оформлению в собственность тепловых сетей.  В рамках подготовки объектов ЖКХ к прохождению отопительного периода 2023-2024 гг. запланированы следующие работы:  - капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 с. Онгудай, ул. Зеленая 2б (замена трубы);  - капитальный ремонт газохода котельной №4 с. Онгудай, ул. Космонавтов 84а.  **Реализация продукции** 6058 Гкал на сумму 26 576 тыс.руб.  Выручка 24 658 тыс.руб  **Основные затраты**:  Уголь - 9 836 тыс.руб.(приобрели 1958 т. израсходовали 1895т.)  Зарплата: 6290279 руб.  Налоги: 2337240руб.,  Электроэнергия: 2368256 руб.  ГСМ: 196901 руб.  Прочие (ремонт, запчасти, (10счет): 548895руб.  Спецодежда 229431 руб.  Услуги связи «Ростелеком»: 28563 руб.  Программное обеспечение : 85616 руб.  Обучение и отчетность: 46000 руб.  Плата за размещение отходов производства 195566 руб.  Налог на УСН :267083 руб. |